大同市云州区2019年第一批森林植被恢复

建设项目

议 标 文 件

议标编号：YZQLYJ2019SG003

招 标 人：大同市云州区林业局

二〇一九年二月

目    录

第一章  议标公告	3

第二章  投标须知及投标须知前附表	6

第三章  评 标 办 法	19

第四章  合同条款及格式	23

第五章  技术标准和要求	30

第六章  投标文件格式	37

第一章  议标公告

大同市云州区2019年第一批森林植被恢复建设项目

议标公告

大同市云州区林业局、周士庄镇乡人民政府、巨乐乡人民政府就大同市云州区2019年第一批森林植被恢复建设项目组织议标会议，兹邀请合格投标人参与议标。

一、项目编号：YZQLYJ2019SG003

二、项目名称：大同市云州区2019年第一批森林植被恢复建设项目。

三、本项目预算金额：人工造林3625亩，每亩900元，共计326.25万元。省级投资290万元，配套资金36.25万元。

四、议标内容

1、项目情况：该项目共分 7个标段：其中：

第一标段：建设地点为周士庄镇散岔村、水峪村，建设规模为生态林625亩，投资为56.25万元；

第二标段：建设地点为巨乐乡马家梁村、边墙村,小班号：4、5、6、7、9，建设规模为生态林500亩，投资为45.0万元；

第三标段：建设地点为巨乐乡马家梁村、边墙村,小班号：8、10、11、18，建设规模为生态林500亩，投资为45.0万元；

第四标段：建设地点为巨乐乡马家梁村、雅儿崖村,小班号：12、14，建设规模为生态林500亩，投资为45.0万元；

第五标段：建设地点为巨乐乡马家梁村、边墙村,小班号：13、15、21，建设规模为生态林500亩，投资为45.0万元；

第六标段：建设地点为巨乐乡边墙村,小班号：16、17，建设规模为生态林500亩，投资为45.0万元；

第七标段：建设地点为巨乐乡边墙村,小班号：19、20，建设规模为生态林500亩，投资为45.0万元；

2、建设工期：2019年03月20日-2019年06月30日。

3、建设地址：大同市云州区周士庄镇、巨乐乡。

4、议标范围：林业建设项目作业设计说明书内的所有内容。

5、资格审查方式：资格后审。

五、参与投标的投标人应具备的资格条件

（一）资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力，及相应的经营范围；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、投标人须为：大同市云州区境内注册的扶贫攻坚造林专业合作社；

7、一个合作社只能参与一个标段投标报名；

8、本项目不接受联合体投标。

（二）报名须携带的相关资料

1、法定代表人持法人身份证明书及法人身份证现场报名；

2、营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、基本户开户许可证、合作社社员名单；

3、以上资料需要提供原件、复印件叁套及各项资料电子版（复印件加盖公章按顺序装订成册，电子版为原件彩色扫描件按顺序做成一个PDF或word文档，用U盘保存），在议标文件发售期内，到大同市云州区林业局三楼会议室报名。

六、议标文件发售时间和地点：

1、发售时间：2019年 2 月 25 日至2019年  3  月 1 日。

（北京时间8：30-11：30，14：00-17：00，节假日除外）

- 议标文件发售地点：大同市云州区林业局三楼会议室。

七、投标文件递交截止时间及地点

1、投标文件递交截止时间：2019年   3  月  17 日  8:00  时（北京时间）。

（投标文件递交截止时间后送达或所提交的文件将被拒收。）

- 投标文件递交地点：大同市云州区林业局三楼会议室。

八、开标时间及地点：

1、开标时间：2019年  3 月 17 日  8:30 时（北京时间）。

2、开标地点：大同市云州区林业局三楼会议室。

3、届时请投标人的法定代表人或其授权委托人出席开标仪式。

九、本次议标公告在大同市云州区政府门户网站上发布。

十、联系方式

采 购 人：大同市云州区林业局       地  址：大同市云州区109国道附近

联 系 人：张先生                   联系电话：15034242779

2019年 2 月 25日

第二章  投标须知及投标须知前附表

一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 大同市云州区林业局、周士庄镇、巨乐乡 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 大同市云州区2019年第一批森林植被恢复建设项目 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 大同市云州区周士庄镇、巨乐乡 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 省级投资及配套资金 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 议标范围 | 大同市云州区范围内 |
| 1.3.2 | 建设工期 | 2019年03月20日- 2019年06月30日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到绿化工程质量验收评标 合格 标准 详细情况见第五章“技术标准和要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：大同市云州区境内注册的扶贫攻坚造林专业合作社； 其他要求:具有履行合同的资格与能力；贫困户成员的比例不得少于60%。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 □组织，踏勘时间和地点 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，具体时间和地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间5日前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间5日前 |
| 1.11 | 分 包 | √不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成议标文件的其他材料 | 答疑或补遗文件（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清议标文件的截止时间 | 投标截止时间5日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年 3 月 17 日 8:00 时 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到议标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到议标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人开标时携带营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、基本户开户许可证。 以上资料均在投标文件中附有复印件，开标时提供原件以备检查。 同类型工程以同一工程的合同（协议书）、中标通知书为准，缺一不可，并在投标文件中附有复印件，开标时提供原件，否则不予计分。 |
| 3.2.4 | 报价依据 | 《同林字【2018】207号》，大同市云州区2019年第一批森林植被恢复建设项目，省级投资及配套资金：人工造乔木林900元/亩。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5.3 | 近年完成的同类项目的年份要求 | 3 年 |
| 3.7.3 | 签字和盖章要求 | 法定代表人或其委托代理人在相应位置签字并加盖单位公章 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 纸质评标2正5副；电子版1份(U盘) |
| 3.7.5 | 装订要求 | 商务部分、技术部分装订为一册，不得采用活页装订，胶装成册。投标文件封面应加盖投标人印章并经法定代表人签字或盖章，或其委托代理人签字，否则投标文件无效。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 议标项目名称：大同市云州区2019年第一批森林植被恢复建设项目 招标人名称：大同市云州区林业局 封皮写明：大同市云州区2019年第一批森林植被恢复建设项目投标文件在开标时间前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 大同市云州区林业局三楼会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：大同市云州区林业局三楼会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 参见正文5.2款 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中大同市云州区林业局代表4人、项目实施乡镇代表1人。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否，推荐的中标候选人数：当有效投标人在七家以上的按综合因素得分高低顺序推荐3名中标候选人，三家（含三家）以上不足七家的推荐2名中标候选人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：无 履约担保的金额：无 |
| 7.3.2 | 采用的评标方法 | 综合评估法 |
| 10. 需要补充的其他内容 |
| 10.1 词语定义 |
| 10.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指：同类型绿化工程 |
| 10.2 议标控制价 |
|  | 议标控制价 | □不设议标控制价 √设议标控制价 议标控制价：人工造乔木林900元/亩，各标段总报价不得超过本标段预算金额，否则按废标处理。 |
| 10.3 投标文件电子版 |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | □不要求 √要求，“按评标办法前附表补1”要求编制 |
| 10.4中标公示 |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本议标项目议标公告发布的同一媒介予以公示，公示期3日。无异议后由招标方向中标候选人中排名第一的投标单位发出中标通知，如第一中标候选单位有异议则依次递补。 |
| 10.5评标办法 |
|  | 采用综合评估法 |
| 10.6监 督 |
|  | 本项目议标投标活动及其相关当事人接受上级相关部门和县纪检、财政、审计等部 门监督 |

二、投标须知正文

（一）总则

1、投标须知

1.1 项目概况：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 议标范围、计划工期和质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.4投标人不得存在下列情形之一,否则按废标处理；

（1）投标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）投标人为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）投标人是本项目的监理人；

（4）投标人是本项目的代建人；

（5）投标人为本项目提供议标代理服务的；

（6）投标人与项目监理人或代建人或议标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）投标人与本项目的监理人或代建人或议标代理机构相互控股或参股的；

（8）投标人与本项目的监理人或代建人或议标代理机构相互任职或工作的；

（9）投标人被责令停业的；

（10）投标人被暂停或取消投标资格的；

（11）投标人财产被接管或冻结的；

（12）投标人在最近三年内有骗取中标、严重违约或者发生过重大质量安全事故，尚在处罚期限内的；

（13）投标人有串通投标或投标中提供虚假材料或其他弄虚作假行为的；

（14）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（15）在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法中规定的任何一项评审标准的；

（16）当投标人资格预审申请文件与资格预审时的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的。

（17）在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

(18) 投标人法定代表人或委托代理人未按规定出席开标会的；

(19)因投标人原因出现的错漏项、单价、合价遗漏且不在可修正范围的；

(20)投标文件出现重大偏差的；

(21)法律法规规定的其它情形。

1.5费用承担：投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密：参与议标投标活动的各方应对议标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与议标投标有关的语言均使用中文。必要对专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定不组织踏勘现场

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10投标预备会(答疑)

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买议标文件的投标人。该澄清内容为议标文件的组成部分。

1.11分包：投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件编离议标文件某些要求的，偏离应当符合议标文件规定的偏离范围和幅度

（二）议标文件

2、议标文件的组成

2.1议标文件包括下列内容：

（1）议标公告；

（2）投标须知及前附表；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件商务部分格式；

（6）投标文件技术部分格式。

2.2 除2.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间5天前，以书面形式发出的对议标文件的澄清或修改内容，均为议标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.3 投标人获取议标文件后，应仔细检查议标文件的所有内容，如发现缺页或附件不全等残缺问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅议标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按议标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对议标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

3、议标文件的澄清

3.1投标人若对议标文件有任何疑问，应于投标截止日期前5日以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对议标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对议标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间5日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于 1 日内，以书面形式给予确认，该澄清作为议标文件的组成部分，具有约束作用。

3.2投标人在收到澄清后，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式通知投标人，确认已收到该澄清。

4、议标文件修改

4.1 议标文件发出后，在提交投标文件截止时间5日前，招标人可对议标文件进行必要的澄清或修改。

4.2 议标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后_1_日内以书面形式给予确认。议标文件的修改内容作为议标文件的组成部分，具有约束作用。

4.3议标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当议标文件、议标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对议标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在议标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

5、投标文件的语言及度量衡单位

5.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用   中文    。

5.2除相关规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

6、投标文件的组成

6.1 投标文件由商务部分和技术部分组成。

6.2商务部分主要包括下列内容：

6.2.1法定代表人身份证明书；

6.2.2投标文件签署授权委托书；

6.2.3投标函及投标函附录

6.2.4开标一览表；

6.2.5议标文件要求投标人提交的其他投标资料。

6.3 技术部分主要包括下列内容：

6.3.1施工组织设计

- 施工方案全面完整、针对性强、切实可行 ；

- 开工准备工作、项目班子机构健全、人员齐备、专业配套、具备相关岗位证书，劳动力安排合理；

- 机械设备配置满足本项目施工要求；

- 苗木规格、来源等材料供应安排合理；

- 质量保证响应议标文件要求；

- 安全保证措施切实可行；

- 工期满足议标文件要求，计划合理、保证措施切实可行；

- 具有可行的提高质量、保证工期、降低造价的合理化建议；

- 文明施工、环保、消防等施工技术措施针对性强、切实可行。

6.3.2项目管理机构配备情况

(1) 项目管理机构配备情况表；

(2) 项目负责人简历表；

(3) 项目技术负责人简历表；

(4) 项目管理机构配备情况辅助说明资料。

6.4、投标报价

6.4.1投标人应按要求填写相应表格。

6.4.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

6.5、投标有效期

6.5.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

6.5.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长期投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

7.资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

7.1资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

7.1.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

7.1.2“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

7.1.3“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

7.1.4正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

7.1.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制页码、目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

8、投标

8.1投标文件的密封和标识

8.1.2投标文件的正本与副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，应分别装订成册，并编制目录，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

8.1.3投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

8.1.4未按本章第7.1.1项或第7.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

8.2投标文件的递交

8.2.1投标人应在议标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。

8.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

8.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

8.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

8.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.3投标文件的修改与撤回

8.3.1在议标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知投标人。

8.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照议标文件要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

8.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照议标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

8.4投标文件的澄清和补正

8.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

8.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

8.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

9.开标

9.1 开标时间和地点

招标人在议标文件规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

9.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

10、评标

10.1评标委员会

10.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的议标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

10.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）与招标人或投标人的主要负责人有近亲属关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲属关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与议标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

10.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

10.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的办法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

10.4评标结果

10.4.1当有效投标人在七家以上的按综合因素得分高低顺序推荐3名中标候选人，三家（含三家）以上不足七家的推荐2名中标候选人。按总得分由高到低依次排序确定中标候选人，排名第一的为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人，以此类推。

招标人根据议标委员会提出的书面议标报告，总推荐的合格中标候选人中确定第一名为中标人。第一中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同时，招标人可确定第二中标候选人为中标人，以此类推；每一投标人只能在本项目工程中中标一个标段。

投标人的投标报价即为中标价。

投标人在议标过程中被发现有腐败或欺诈行为，其投标将被拒绝。

10.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

11、合同授予

11.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

11.2中标通知

在本章第6.6款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

11.3签订合同

11.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据议标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

中标单位没有按合同要求按时开工或不能达到进度要求，不接受监督管理的，或者将工程转包的，发包单位可取消其中标资格另行发包。

11.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

12.重新议标和不再议标

12.1重新议标

有下列情形之一的，招标人将重新议标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效投标不足3个或否决所有投标的。

12.2不再议标

重新议标后投标截止时间止投标人仍少于3个或者有效投标不足3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行议标。

13.纪律和监督

13.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏议标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

32.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

13.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

13.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者共他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

13.5投拆

投标人和其他利害关系人认为本次议标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章  评 标 办 法

评标方法和标准

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足议标文件实质性要求的投标文件，按照议标文件规定的评分标准进行打分，并按得分从高到低的顺序向招标人推荐中标候选人,得分相同时投标报价低的排名在前,由评标委员会直接确定中标人，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

综合评分估法：

综合评分法是将投标报价、合作社贫困成员占比、投标人业绩和综合实力、施工组织设计具体量化，并赋予相对权重分值，按照得分由高到低择优选择最佳投标人的方法。综合评分法不保证投标报价最低的投标人中标。

一、评审因素分值构成

（一）投标报价35分。

本次议标设拦标价，也即投标最高限价，高于拦标价的投标报价将作为废标处理。

- 合作社贫困成员占比15分

- 投标人业绩和综合实力15分

- 施工组织设计30分

- 标书质量5分

二、投标报价评审

（一）成本评审。议标设最高限价，各投标人的投标报价为竞争性报价，但又不得高于最高限价，否则拒绝其投标，将按废标处理。

（二）议标基准价

1、议标基准价：议标基准价为投标人有效报价范围内的算术平均值作为议标基准价；价格分统一按照下列公式计算：

2、报价得分=35-偏差率×100

3、投标报价偏差率=（投标报价-议标基准价）/议标基准价×100%；

4、报价得分运算小数点后按四舍五入保留2位小数计算。

三、合作社贫困成员占比

投标合作社中，贫困户成员占比低于所有成员的60%，该项不得分；60%-69%，该项得10分；70%-79%，该项得13分；80%以上，该项得15分。

四、投标人业绩和综合实力

1、投标人业绩10分，投标人近3年每承担一项同类造林绿化工程的，得3分，最高10分。以投标人在开标现场提供的原件（中标通知书、施工合同缺一不可）为准。

备注：法人、法人领办或者参股的绿化公司、造林合作社业绩均可作为该投标人业绩。

2、合作社综合实力综合评比5分。

根据合作社人员实际出资情况、合作社技术人员力量及自有机械设备情况、横向比较酌情计分，其中：贫困户成员不得低于60%。

五、施工组织设计评审

（一）评审因素及分值构成

1、施工方案全面完整、针对性强、切实可行 ；                         6分

2、开工准备工作、项目班子机构健全、人员齐备、专业配套、具备相关岗位证书，

劳动力安排合理；                                                       3分

3、机械设备配置满足本项目施工要求；                                3分

4、苗木规格、来源等材料供应安排合理；                              3分

5、质量保证响应议标文件要求，二年管理养护到位；                    3分

6、安全保证措施切实可行；                                          3分

7、工期满足议标文件要求，计划合理、保证措施切实可行；              3分

8、具有可行的提高质量、保证工期、降低造价的合理化建议；            3分

9、文明施工、环保、消防等施工技术措施针对性强、切实可行。          3分

注：施工组织设计评审因素每项最低得分不得低于该项满分的60%。

六、标书质量

投标文件字迹清楚、文字表述准确清晰、目录划分细致、页码编排完整等，根据以上内容酌情计分，满分5分。

注：标书质量分最低得分不得低于该项满分的60%。

七、汇总及评标结果

计算评委计分时，如评标委员会人数大于5人时，去掉一个最高分，去掉一个最低分；按算术平均法计算得分。

汇总投标报价得分、合作社贫困成员占比得分、投标人业绩和综合实力得分、施工组织设计得分和标书质量分即为投标人的总得分。

当有效投标人在七家以上的按综合因素得分高低顺序推荐3名中标候选人，三家（含三家）以上不足七家的推荐2名中标候选人。按总得分由高到低依次排序确定中标候选人，排名第一的为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人，以此类推。

招标人根据议标委员会提出的书面议标报告，总推荐的合格中标候选人中确定第一名为中标人。第一中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同时，招标人可确定第二中标候选人为中标人，以此类推；投标人的投标报价即为中标价。

投标人在议标过程中被发现有腐败或欺诈行为，其投标将被拒绝。

第四章 绿化合同（范本）

（以最终签订的合同为准）

合  同  原  则

发包单位：                 （以下简称甲方）

承包单位：                        （以下简称乙方）

甲方委托乙方承担               绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包方式：包工、包料、包成活、包工期、保质量、保安全

二、工程价款

1、合同价款：本工程承包范围内合同价款为         万元整。

2、合同价款涵盖内容为：

（1）绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场等包种、包活等全部内容。

（2）绿化土方平整及换、填土，渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量后，方可外运。

三、施工工期

1、本工程计开工时间2019年  月  日。

2、本工程预计完工时间2019年  月  日。

3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。

4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交违约金人民币   元。甲方可从乙方的工程款内扣付。

四、工程支付

苗木栽植完毕，验收合格并移交甲方完毕后全部付清。

五、工程质量

1、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；

2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；

3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

5、乙方包栽包活，其间发生的费用由乙方负担。

- 甲方责任

1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证。

2、协调好各专业与绿化施工之间的关系。

3、工程竣工后组织工程验收，并按合同约定审定竣工结算。

4、按合同约定支付工程款。

七、乙方责任

1、按甲方审定的设计图纸及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。

2、现场施工中，如有设计及品种修改，需接甲方书面变更通知单后实施。

3、乙方需办理好施工的一切相关手续，服从当地政府主管部门的监督和管理，费用自理。

4、已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作。

5、施工应服从甲方及监理统一管理及协调。从甲方指定的水电接驳点接驳，施工用水、电费用由乙方承担。

6、合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定的内容、通知以及设计变更等规定由乙方完成工作），如乙方未能完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用从乙方当期工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。

7、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故，概由乙方负责。

8、施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护，如因乙方原因造成的损失及严重后果，概由乙方负责赔偿，并承担一切责任。

9、乙方未经甲方书面同意，不得将本工程转让或分包其他单位，否则甲方有权终止合同。

10、全部工程完工后，乙方负责清运绿化所产生的垃圾，做到工完场清。

八、材料的供应

1、工程所需的苗木由乙方自行采购，到现场后，必须经甲方检查，确认符合设计，并得到甲方签字认可后，才能栽种。

2、乙方所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好、植株健壮。枝叶茂盛丰满，无病症现象。

3、工种所用材料，必须先向甲方提供样品及各种资料，经甲方检查，确认符合设计要求后，才能进场。进场后，必须及时向甲方报验，经检查合格后，才能施工。

九、工程质量检查验收

1、施工质量等级验收评定执行当地《园林绿化工程质量检验评定标准》有关规定，本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准，其园林绿化标准达到预期设计的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死，乙方无条件重植。

2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市的有关规定，向甲方提供竣工图四套，电子文档一套，甲方代表收到相关的资料后，组织有关部门验收，并在验收后的14天内给予批准或提出整改意见，乙方按要求整改并承担由自身原因造成的相应损失。

3、乙方每道工序都应向甲方报验，经甲方检查、签证后才能施工下道工序。

十、违约

1、违约的处理：合同双方的任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。

2、违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。

3、违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成的损失，除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。

十一、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同在履行过程中如发生争议，由 双方当事人协商解决，协商不成时可向武汉市仲裁机构申请仲裁，仲裁结果为最终结果。

十二、本合同一式四份，双方各执两份，均具同等法律效力，双方法定代表人签字盖章后可生效，养护期满付清尾款后自行失效。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设项目廉政建设，规范建设项目各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于绿化建设的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设项目管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设项目的工作人员，在项目建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关方针、政策，执行项目建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设合同的组成部分，与建设合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

负责人                 (签字)         负责人：                  (签字)

2019年    月    日

第五章  技术标准和要求

一、编制依据和设计原则

1、编制依据

根据晋林规发[2018]71号文件通知，大同市云州区2019年第一批森林植被恢复建设项目任务为3625亩，编制的主要依据：

(1) 《造林技术规程》（GB/T15776－2016）；

(2) 《主要树种苗木质量分级》（GB6000－1999）；

(3) 《林木种子质量分级》（GB7908－1999）。

(4) 《造林作业设计规程》（LY/T1607－2003）；

(5)《大同市林业局关于做好2019年造林绿化工作的意见》

(6)《防护林造林工程投资估算指标》的通知，林规发【2016】58号。

2、设计原则

⑴、坚持预防为主，保护优先的原则。保护好现有植被，对防止沙化蔓延，减少水土流失，改善生态环境，具有事半功倍的意义。

⑵、坚持统筹规划，综合治理，因地制宜，分类指导的原则。规划注意生物措施和工程措施有机结合，多管齐下，综合治理。同时对不同地区，针对各自的主要问题，确定主攻方向，因地制宜地采取治理措施。

四、规模、布局、范围

大同市云州区2019年第一批森林植被恢复建设项目工程任务为3625亩，全部为人工造林。全部为人工造林：

人工造林（乔木）：任务为3625亩，涉及周士庄镇、巨乐乡5个村，其中周士庄镇散岔村、水峪村，小班号：1、2、3，建设规模为生态林625亩；巨乐乡马家梁村、边墙村,小班号：4、5、6、7、9，建设规模为生态林500亩；巨乐乡马家梁村、边墙村,小班号：8、10、11、18，建设规模为生态林500亩；巨乐乡马家梁村、雅儿崖村,小班号：12、14，建设规模为生态林500亩；巨乐乡马家梁村、边墙村,小班号：13、15、21，建设规模为生态林500亩；巨乐乡边墙村,小班号：16、17，建设规模为生态林500亩；巨乐乡边墙村,小班号：19、20，建设规模为生态林500亩。

# 五、各项措施

1、立地类型划分

按照适地适树的原则，根据对林木生长影响较大的立地因子，如海拔、坡向、坡度、土壤厚度、地类等，将全县立地条件划分为若干个类型。

2、人工造林模式设计

具体造林模式，见人工造林典型模式一说明。

3、营造林设计

根据项目区立地条件，宜乔则乔，宜灌则灌，宜造则造，宜封则封。

坚持适地、适树、适种源的原则，根据宜林地立地条件与树种生态学特性的一致性及苗源丰富程度，固沙效果和利用价值选择乡土树种：油松。

树种应选择抗旱、抗风沙、耐贫瘠、抗病虫害等抗逆性强，根系发达，繁殖容易，改良沙地见效快，能有效提供燃料、饲料、肥料、加工原料，用途广，生态效益好，经济价值高的品种。

- 苗木准备：根据立地条件的不同选择不同的树种，要求苗木符合国家标准的一、二级合格苗木，苗木枝、芽饱满，充分木质化，无病虫害，综合控制指标优良。人工造林（生态林）主要树种选择油松。油松规格为18×18及以上的容器苗,苗高50cm以上（最低不得低于0.4m）。

- 整地：主要以人工整地挖坑为主，整地宜在造林前进行。坡地采用鱼鳞坑，栽植穴要沿等高线布设，呈“品”字型分布。要求鱼鳞坑长径×短径×深为40×40×40厘米，原则上整地的扰动度小于10%。在平缓地段采用穴状整地，呈“品”字型分布，要求穴状长×宽×深为40×40×40厘米

- 造林方式：人工造林全部采用植苗造林。

- 造林密度：防护林株行距3×3m，密度为每亩74株。

- 栽植：栽植主要在春季进行，栽植时要去掉根系所有的包装物，栽植苗木时要回填熟土、根系舒展、杜绝窝根。容器苗起苗前，必须在圃地浇足水，起苗时不能出现散土现象，栽植时要剪掉长出容器底部的根系，并且必须把容器袋或杯脱掉，以达到“不窝根、保成活”且健状生长的目的；栽植后浇透水一次，以后根据墒情实施浇水，水渗后要用石片或地膜等覆盖穴面。栽植时一般埋土超过原地迹线1-2厘米。

人工造林（乔木）：

模式一

整地时间：春季

整地规格：为0.4m×0.4m×0.4m鱼鳞坑、穴状

选择地类：低山坡地

树种选择：以油松为主，主要用于人工造林。

苗木规格：油松为0.5m左右高（最低不低于0.4m）的营养杯苗,营养杯规格为18cm×18cm。

造林时间：春季

造林方法：采取人工植苗的方法栽植油松，栽植时要脱去营养杯，根据墒情适时浇水。

初植密度：株行距3m×3m，每亩74株

4.科技支撑

大同市云州区林业局专门成立了科技服务指导小组，对林业建设工程进行科技服务指导，从造林整地、苗木栽植到封育抚育都进行技术指导，在造林过程中，除了采用良种壮苗，确保造林成活率。

5、抚育管护、护林防火及病虫害防治

栽后视干旱程度进行适时浇水，栽后抚育1次，在夏秋季对栽植穴进行松土、除草，把管护成效与造林费用挂钩，完工后交付相关的乡村管护，同时加大护林防火的力度，进行宣传、安排护林员并对工程区林农交错处设置隔离带。由于新栽植苗木树势较弱，因此要加强养护，以达到提高树木抗性、降低病虫害的侵入。

五、施工组织设计

1、建设工期：2019年03月20日-2019年06月30日，

成活养护：2019年6月30日后。

2、实施机制：工程从项目申报到组织实施、物资采购、资金拨付、竣工验收，严格按照基本建设项目管理程序要求办，实行政府目标责任制、招投标管理制、合同管理制、工程质量验收制和工程监理制，建立材料供应责任制和成果目标管理责任制，制定苗木供求平衡方案，制定季节性农民工使用方案，按项目资金管理办法严肃资金使用的审查监督，确保花好用好每一分钱，把风沙源治理工程落到实处，发挥预期的效益。

第六章  投标文件格式

（工程<标段>名称）施工议标

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年         月         日

投标文件商务部分格式

目    录

一、法定代表人身份证明书；

二、投标文件签署授权委托书；

三、投标函；

四、投标函附录；

五、开标一览表；

六、议标文件要求投标人提交的其他投标资料。

一、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年           月               日

经营期限：                                     .

姓    名：            性别：           年龄：          职务：     .

系                 （投标人单位名称）                   的法定代表人。

特此证明。

（附法人身份证正反面）

投标人：                 （盖公章）

日    期：      年     月     日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （单位名称）的         （姓名）为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

（附代理人身份证正反面）

代理人：   （签字）   性别 ：         年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                                    （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、投标函

致：                               (招标人名称)

1、根据你方                   <标段>的议标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述议标文件的投标须知、合同条款、绿化建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)            元RMB￥        元的投标报价并按上述图纸、合同条款、绿化建设标准的条件要求承包上述项目的施工、竣工，并承担任何质量缺陷责任。

2、我方已详细审核全部议标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、如果我方中标，我方保证按合同协议书中规定的开工日期开始施工,工期     内完成。

6、我方同意所提交的投标文件在议标文件的投标须知中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                       （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人   ( 签字或盖章）

邮政编码：	        电话：	      传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：    年   月    日

四、投标函附录

承诺书

（招标人名称）：

（投标人名称）在此声明，我方投标文件中的内容均系我方法人行为，各类资信情况及复印件均真实和准确；拟派往        （项目名称）      标段（以下简称“本项目”）的项目负责人           （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施项目的项目经理。一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，保证并配备已报项目管理机构，按照议标文件承诺完成本项目施工。

由于上述信息存在不真实和弄虚作假情形，我方愿放弃中标并承担因此所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年     月     日

五、开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

货币： 人民币/元

| 标段号 | 序号 | 项目名称 | 总报价 | 质量标准 | 工 期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价(大写): ￥： |

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年     月    日

六、扶贫攻坚造林主要合作社成员一览表

| 姓名 | 性别 | 家庭 人口 | 是否 贫困户 | 地 址 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上拟吸收的合作社成员和原合作社成员在备注栏内标明。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年     月    日

投标文件技术部分格式

目     录

一、施工组织设计

二、项目管理机构配备情况

### 一、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括议标文件所规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合议标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、文明施工文物保护保证体系措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列表，表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表

2.2劳动力计划表

2.3计划开、竣工日期和施工进度表

#### (1)拟投入的主要施工机械设备表

项目名称：

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### （2）劳动力计划表

项目名称：                                                                  单位： 人

| 工种 | 按施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

3、劳动力全部安排合作社成员，不得吸收合作社社外成员。

#### （3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按议标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

### 二、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表

（2）项目负责人简历表

（3）项目技术负责人简历表

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

#### （1）项目管理机构配备情况表

项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 已完成 项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

#### （2）项目负责人简历表

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目经理年限 |  |
| 在建和已完项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 项目规模 | 开、竣工 日期 | 在建或已 完 | 质量标准 |

#### （3）项目技术负责人简历表

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任技术负责人年限 |  |
| 在建和已完项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 项目规模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已 完 | 质量标准 |

#### （4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

项目名称：

注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。